**Информация об исполнении плана реализации наказов от**

**избирателей депутатам Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области**

**четвертого созыва 2020 – 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Номер избирательного округа** | **Фамилия, имя, отчество депутата** | **Содержание наказа** | **Мероприятия по реализации наказа** | **Общая стоимость реализации наказа** | **Объем и источники финансирования наказа по мероприятиям и годам** | **Сроки реализации наказов (по годам)** | **Статус** | **Структурное подразделение администрации Каргатского района, ответственное за реализацию соответствующего наказа** |
| 1. | № 12 | Хоменко Николай Васильевич | Дальнейшая газификация п. Старомихайловка Беркутовского м/о | 1.Завершение передачи объекта в собственность муниципального образования, дальнейшее подключение домовладений. | 0,1 млн. руб. |  0,1 млн. руб. МБ | **2022** | Не выполнен | Администрация Беркутовского муниципального образованияОтдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта |
| 2.Подготовка ПСД для объекта «Строительство газопровода низкого давления п. Старомихаловский общая протяженность газопровода». «\*» | **4,0 млн. руб.** | **3,8 млн. руб. ОБ****0,2 млн. руб. МБ**  | **2023**  |
| 2. | № 8№ 6 | Николаенко Виталий ВасильевичСалин Андрей Александрович | Газификация улиц города Каргата | Подготовка ПСД для объекта «Строительство газопровода высокого и низкого давления от ГРП № 5, ГРП № 13 в г. Каргате  | 3,411 млн. руб. | МП «Газификация Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»3,411 млн. руб. РБ | **2021** | Выполнен | Администрация г. КаргатаОтдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта |
| Строительство газопровода высокого и низкого давления от ГРП № 5, ГРП № 13 в г. Каргате «\*»   | 20, 675 млн. руб. | ГП НСО "Жилищно-коммунально хозяйство Новосибирской области на 2015-2022 годы" подпрограмма "Газификация". 20,4 млн. руб. ОБ0,275 млн. руб. МБ  | **2022** |
| Подготовка ПСД для объекта «Строительство газопровода высокого и низкого давления от ГРП № 2, ГРП № 24, ГРП № 25 в г. Каргате» | 4,125 млн. руб. | МП «Газификация Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»4,125 млн. руб. РБ | **2022-2023** |
| Строительство газопровода высокого и низкого давления от ГРП № 2, ГРП № 24, ГРП№25 «\*»  | 27, 780 млн. руб. | ГП НСО "Жилищно-коммунально хозяйство Новосибирской области на 2015-2022 годы" подпрограмма "Газификация". 27,39 млн. руб. ОБ0,39 млн. руб. МБ  | **2023-2024** |
| Подготовка ПСД для объекта «Строительство газопровода высокого и низкого давления от ГРП № 3, ГРП № 4, в г. Каргате» | 4,5 млн. руб. | МП «Газификация Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»4,5 млн. руб. РБ |
| Строительство газопровода высокого и низкого давления от ГРП № 3, ГРП № 4 «\*»  | 27,780 млн. руб. | ГП НСО "Жилищно-коммунально хозяйство Новосибирской области на 2015-2022 годы" подпрограмма "Газификация". 27,39 млн. руб. ОБ0,39 млн. руб. МБ | **2024-2025** |
| 3. |  №1 | Зубарева Наталья Александровна | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская и ул. Рабочая в г. Каргате  | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги 235 м (между ул. Октябрьская и ул. Ленина) в рамках проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская и ул. Рабочая в г. Каргате 1,250 км» | 8,800 млн. руб. | ГП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015 - 2022 годах"8,6768 млн. руб. ОБ0,1232 млн. руб. МБ | **2021** | Выполнен  | Администрация г. КаргатаОтдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта |
| 4. |  № 10 | Никитина Лидия Родионовна | Устройство детской игровой площадки на территории МКОУ Верх-Каргатская СШ, для дошкольной группы детей | Устройство детской игровой площадки  | 0,150 млн. руб. | ОБ-0,130 млн. руб.МБ- 0,020 млн. руб.За счет средств фонда депутатов Законодательного собрания | **2022-2023** | Не выполнен в связи с неактуальностью  | Администрация Верх-Каргатского муниципального образования |
| 5. | № 8 | Николаенко Виталий Васильевич | Благоустройство автобусной остановки «Сельхозтехника» | Обустройство посадочной площадки автобусной остановки «Сельхозтехника» | 0,300 млн. руб. |  В рамках поступлений средств, в бюджеты бюджетной системы и иных средств, учитываемых при формировании Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской --Федерации, муниципальных дорожных фондов по направлениям:(- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет;- транспортный налог)0,300 млн. руб. МБ | **2022** | Выполнен  | Администрация г. КаргатаОтдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта |
| 6. | № 10 | Никитина Лидия Родионовна | Замена двух панорамных окон МКУК Верх-Каргатского СКК | Замена двух оконных блоков МКУК Верх-Каргатского СКК | 0,100 млн. руб. | МП «Культура Каргатского района Новосибирской области» РБ -0,100 млн. руб. | **2024** | В процессе выполнения. | Отдел культуры и молодежной политики администрации Каргатского района |
| 7. | № 10 | Никитина Лидия Родионовна | Капитальный ремонт помещения сельского краеведческого музея с. Верх-Каргат | Текущий ремонт помещения под размещение выставочной экспозиции с. Верх-Каргат  | 0,050 млн. руб. | МП «Культура Каргатского района Новосибирской области» РБ-0,050 млн. руб. | **2026** | Не выполнен  | Отдел культуры и молодежной политики администрации Каргатского района |
|  8. |  | Форрат Петр Августович | Капитальный ремонт помещения, расположенного в здании военкомата по адресу: г. Каргат, ул. Октябрьская, дом 4 в котором оказываются медицинские услуги населению. |  Капитальный ремонт помещения, расположенного в здании военкомата | 0,618 млн. руб. | 0,618 млн. руб. РБ | **2022-2023** | Выполнен. | Администрация г. КаргатаОтдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта |

**«\*» Реализации наказа возможна при исполнении условий по включению объекта в ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области на 2015-2022 годы" подпрограмма "Газификация".**

**ОБ – областной бюджет**

**РБ – районный бюджет**

**МБ – бюджет муниципальных образований**

Главный специалист

 отдела экономики и планирования

 Каргатского района Новосибирской области О.А. Никулина