Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Каргатского района

Новосибирской области

от 08.12.2025 №685/82-п

ЭТАПЫ

градостроительного зонирования территории Карганского сельсовета Каргатского района Новосибирской области

1. Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Карганского сельсовета Каргатского района Новосибирской области.

2. Утверждение.

__________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Каргатского района

Новосибирской области

от ______________________

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Карганского сельсовета Каргатского района Новосибирской области

| № п/п | Виды работ | Срок проведения работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Карганского сельсовета Каргатского района Новосибирской области (далее – проект внесения изменений) | В течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения | Комиссия |
| 2. | Проверка проекта внесения изменений на соответствие требованиям градостроительного законодательства | В течение 5 (пяти) дней со дня поступления проекта внесения изменений | ОСКДХиТ |
| 3. | Представление Главе Каргатского района Новосибирской области проекта внесения изменений, в случае обнаружения несоответствий, в комиссию на доработку | По окончании проверки | ОСКДХиТ Комиссия |
| 4. | Организация и проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений | Не более 1 (одного) месяца со дня опубликования постановления о назначении общественных обсуждений | Комиссия |
| 5. | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Совет депутатов Каргатского района Новосибирской области на утверждение или об отклонении проекта внесения изменений и о направлении его на доработку | В течение 10 (десяти) дней со дня получения проекта внесения изменений | Глава Каргатского района Новосибирской области |

__________

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Каргатского района

Новосибирской области

от ______________________

ПОРЯДОК

направления в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Каргатского района Новосибирской области предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Карганского сельсовета Каргатского района Новосибирской области

1. С момента опубликования решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Карганского сельсовета Каргатского района Новосибирской области заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Каргатского района Новосибирской области предложения по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Карганского сельсовета Каргатского района Новосибирской области (далее – предложения).

2. Предложения представляются всеми заинтересованными лицами не позднее 5 (пяти) дней со дня опубликования вышеуказанного решения.

3. Предложения могут быть направлены одним из следующих способов:

1) лично или через уполномоченного представителя;

2) почтовым отправлением;

3) в электронной форме.

Местонахождения комиссии: 632402, Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Советская, 122.

Адрес электронной почты: akr@nso.ru

Телефон 8 (383 65) 23-285.

4. Предложения должны быть оформлены согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Предложения, направленные с нарушением срока и формы, предусмотренных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.

_________

Приложение

к Порядку направления

в комиссию по подготовке

проектов правил землепользования

и застройки сельских поселений

Каргатского района

Новосибирской области предложений

заинтересованных лиц по подготовке

проекта внесения изменений в правила

землепользования и застройки

Карганского сельсовета

Каргатского района

Новосибирской области

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Карганского сельсовета Каргатского района Новосибирской области

| № п/п | Глава, статья, пункт, абзац | Текст проекта | Содержание предложения | Текст проекта с учетом предложения | Обоснование необходимости учесть данное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

________________________________________________________________

(Ф.И.О (последнее - при наличии), дата рождения, адрес места жительства, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) – для физических лиц,

________________________________________________________________

полное наименование организации, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) – для юридических лиц

__________________                    ______________                ______________

(должность руководителя организации                                 (подпись)                                             (инициалы, фамилия)

(для юридического лица))