АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАТСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Каргат

07.08.2026 № 369/82-п

О внесении изменений в постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 28.06.2024 №394/82-п

Администрация Каргатского района Новосибирской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030годы», утвержденную постановлением администрации Каргатского района Новосибирской области от 28.06.2024 №29/82-п (далее – программа):

1.1. В разделе 1 «Паспорт» строку «Объём финансирования Программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)», изложить в следующей редакции:

| Объём финансирования Программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Объём финансирования Программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) Общий объем финансирования по Программе – 9344,35 тыс. рублей, в том числе: 2025 год - 1349,35 тыс. рублей 2026 год - 3125 ,0 тыс. рублей 2027 год – 1222,0 тыс. рублей 2028 год - 1216,0 тыс. рублей 2029 год - 1215,0 тыс. р 2030 год - 1217,0 тыс. рублей В том числе по источникам финансирования: Бюджет Каргатского района – 9344,35тыс. рублей; Бюджет Новосибирской области – 00,0тыс. рублей. В том числе по годам и источникам финансирования: 2025 год – 1349,35 тыс. рублей, в том числе: Бюджет Каргатского район 1349,35 тыс. рублей; Бюджет Новосибирской области – 00,0 тыс. рублей. 2026 год – 3125,0тыс. рублей, в том числе: Бюджет Каргатского района – 3125,0тыс. рублей; Бюджет Новосибирской области – 00,0тыс. рублей. 2027 год – 1222,0 тыс. рублей, в том числе: Бюджет Каргатского района - 1222,0 тыс. рублей; Бюджет Новосибирской области – 00,0 тыс. рублей. 2028 год – 1216,0 тыс. рублей, в том числе: Бюджет Каргатского района – 1216,0 тыс. рублей; Бюджет Новосибирской области – 00,0тыс. рублей. 2029 год – 1215,0тыс. рублей, в том числе: Бюджет Каргатского района – 1215, тыс. рублей; Бюджет Новосибирской области – 00,0тыс. рублей. 2030 год – 1217,0 тыс. рублей, в том числе: Бюджет Каргатского района – 1217,0 тыс. рублей; Бюджет Новосибирской области – 000,0тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.1.1 В разделе 6. «Механизм реализации муниципальной программы» пункт «б» изложить в следующей редакции:

«участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций границах поселения (организация и проведение мероприятий по понижению уровня поверхностных и грунтовых вод, путём создания и очистки дренажных устройств и систем каналов для отвода воды от сельхозугодий и населенных пунктов), в размере до 100% от стоимости ликвидации места»;

1.1.2 В разделе 6. «Механизм реализации муниципальной программы» добавить пункт «в»:

«установка весового оборудования, оборудования и программного обеспечения для автоматизированной передачи данных во ФГИС УТКО»

1.2. Приложение №2 «Мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030годы» изложить в следующей редакции:

Мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды

Каргатского района Новосибирской области»

на 2025-2030годы

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели |  | Показатель | Единица измерения | Срок исполнения программы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Цель 1. Стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня экологического и культурного воспитания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствия загрязнения водных объектов: Всероссийская акция «Чистый берег» (районное мероприятие по очистке территорий р.Каргат от мусора) |  | Количество | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация Каргатского района; Администрации сельских поселений | Привлечение предприятий, организаций, учреждений и общественных организаций к решению проблем( более 3000 человек), повышение экологической культуры и снижение негативного воздействия на природную среду |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс. руб. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 400,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 2)Организация и проведение акции по посадке леса (территории парков, улиц поселений). |  | Количество | Шт. | 150 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 2,767 | 1,500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс. руб. | 415,05 | 90,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1 |  |  | тыс. руб. | 455,05 | 130,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |  |  |
| Задача 2. Обеспечение библиотек района экологической литературой и наглядными пособиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение библиотек района экологической литературой и наглядными Пособиями |  | Количество | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Пополнение библиотечного фонда в целях повышения экологического образования населения в количестве 30 пособий за 6 лет. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  | Маршанская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  | Первотроицкая СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 5,0 |  |  |  |  | Мусинская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 5,0 |  |  |  |  | Форпост-Каргатская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 5,0 |  |  |  | Верх-Каргатская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 5,0 |  |  |  | Кольцовская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 5,0 |  |  | Суминская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 5,0 |  |  | Озерская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 5,0 |  | Карганская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 5,0 |  | Филинская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб |  |  |  |  |  | 5,0 | Алабугинская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб |  |  |  |  |  | 5,0 | Безлюднинская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб |  |  |  |  |  | 5,0 | Иванкинская СОШ |  |
| Итого затрат на решение задачи 2 |  |  | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 |  |  |
| Задача 3 Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация утилизации ртутьсодержащих отходов, гальванических элементов |  | Количество | шт. | 0 | 0 | 700 | 600 | 500 | 400 | Администрация Каргатского района | Недопущение попадания ртутьсодержащих отходов в окружающую среду |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс. руб. | 0 | 0 | 42,0 | 36,0 | 35,0 | 32,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3 |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 42,0 | 36,0 | 35,0 | 32,0 |  |  |
| Задача 4. Ликвидация экологического ущерба, вызванного несанкционированным размещением отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, образующихся на территории Каргатского района |  | Количество | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Каргатского района | Завершение ликвидации свалки в с.Набережное |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 750,91 | 535,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Каргатского района | тыс. руб. | 750,91 | 535,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |
| Оборудование объекта размещения отходов г. Каргата весовым оборудованием и размещение оборудования и программного обеспечения для автоматизированной передачи данных во ФГИС УТКО |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Каргатского района; Администрация города Каргат |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Каргатского района | тыс. руб. | 0 | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 4 |  |  | тыс. руб. | 750,91 | 2 735,00 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |
| Задача 5. Охрана почв от подтопления, заболачивания, с целью сохранения природного ресурса района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий по понижению уровня поверхностных и грунтовых вод, путём создания и очистки дренажных устройств и систем каналов для отвода воды от сельхозугодий и населенных пунктов (очистка Кольцовского осушительного канала) |  | Количество | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Администрация района, МО района | Обеспечение защиты территории населенных пунктов и сельхозугодий Каргатского района Новосибирской области от негативного воздействия поверхностных и грунтовых вод, путём создания и очистки дренажных устройств и систем каналов для отвода воды |
|  |  | Сумма затрат | тыс. руб. | 133,39 | 250,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 5 |  |  | тыс. руб. | 133,39 | 250,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |  |  |
| Итого затрат на достижение цели 1 |  |  | тыс. руб. | 1349,35 | 3125,0 | 1222,0 | 1216,0 | 1215,0 | 1217,0 |  |  |
| Всего по программе |  |  | тыс. руб. | 1349,35 | 3125,0 | 1222,0 | 1216,0 | 1215,0 | 1217,0 |  |  |

1.2. Приложение №1 «Цели и задачи муниципальной программы «Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030годы» изложить в следующей редакции:

ЦЕЛИ

и задачи муниципальной программы Каргатского района

«Охрана окружающей среды Каргатского района Новосибирской области на 2025-2030годы»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Сроки исполнения программы |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Цель 1. Стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1. Повышение уровня экологического и культурного воспитания населения. | Количество проведенных мероприятий и акций | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Направления мероприятий уточняются в процессе реализации Привлечение предприятий, организаций, учреждений и общественных организаций к решению проблем( более 3000 человек), повышение экологической культуры |
|  | Количество посаженных саженцев | шт. | 0 | 150 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| Задача 2 Обеспечение библиотек района экологической литературой и наглядными пособиями | Количество приобретаемых наглядных пособий | шт | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Количество пособий условное, будет зависеть от характера и цены пособия |
| Задача 3. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Количество утилизированных ртутьсодержащих отходов | Шт. | 900 | 0 | 0 | 700 | 600 | 500 | 400 | Недопущение попадания ртутьсодержащих отходов в окружающую среду |
| Задача 4. Ликвидация экологического ущерба вызванного несанкционированным размещением отходов | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | Шт. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Сокращение несанкционированных свалок на территории района на 100% в 2030году по отношению к 2024году |
|  | Количество оборудованных объектов | Шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка оборудования и размещение программного обеспечения для автоматизированной передачи данных во ФГИС УТКО |
| Задача 5. Охрана почв от подтопления, заболачивания, с целью сохранения природного ресурса района | Объём очищенных водоотводных устройств | м3 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Обеспечение защиты территории населенных пунктов и сельхозугодий Каргатского района Новосибирской области от негативного воздействия поверхностных и грунтовых вод, путём создания и очистки дренажных устройств и систем каналов для отвода воды |

2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Каргатского района И.М. Береснева.

Глава Каргатского района

Новосибирской области                                                             Н.Л. Терентьев

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Кузьмин И.М.

8(38365)23-181