## Приложение №2

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды

Каргатского района Новосибирской области

на 2025-2030годы»

Мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды

Каргатского района Новосибирской области»

на 2025-2030годы

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели |  | Показатель | Единица измерения | Срок исполнения программы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Цель 1. Стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня экологического и культурного воспитания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствия загрязнения водных объектов: Всероссийская акция «Чистый берег» (районное мероприятие по очистке территорий р.Каргат от мусора) |  | Количество | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация Каргатского района; Администрации сельских поселений | Привлечение предприятий, организаций, учреждений и общественных организаций к решению проблем( более 3000 человек), повышение экологической культуры и снижение негативного воздействия на природную среду |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс. руб. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 400,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 2)Организация и проведение акции по посадке леса (территории парков, улиц поселений). |  | Количество | Шт. | 150 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 2,767 | 1,500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс. руб. | 415,05 | 90,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1 |  |  | тыс. руб. | 455,05 | 130,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |  |  |
| Задача 2. Обеспечение библиотек района экологической литературой и наглядными пособиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение библиотек района экологической литературой и наглядными Пособиями |  | Количество | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Пополнение библиотечного фонда в целях повышения экологического образования населения в количестве 30 пособий за 6 лет. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  | Маршанская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  | Первотроицкая СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 5,0 |  |  |  |  | Мусинская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 5,0 |  |  |  |  | Форпост-Каргатская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 5,0 |  |  |  | Верх-Каргатская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 5,0 |  |  |  | Кольцовская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 5,0 |  |  | Суминская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 5,0 |  |  | Озерская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 5,0 |  | Карганская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 5,0 |  | Филинская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб |  |  |  |  |  | 5,0 | Алабугинская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб |  |  |  |  |  | 5,0 | Безлюднинская СОШ |  |
|  |  |  | тыс. руб |  |  |  |  |  | 5,0 | Иванкинская СОШ |  |
| Итого затрат на решение задачи 2 |  |  | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 |  |  |
| Задача 3 Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация утилизации ртутьсодержащих отходов, гальванических элементов |  | Количество | шт. | 0 | 0 | 700 | 600 | 500 | 400 | Администрация Каргатского района | Недопущение попадания ртутьсодержащих отходов в окружающую среду |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс. руб. | 0 | 0 | 42,0 | 36,0 | 35,0 | 32,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3 |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 42,0 | 36,0 | 35,0 | 32,0 |  |  |
| Задача 4. Ликвидация экологического ущерба, вызванного несанкционированным размещением отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, образующихся на территории Каргатского района |  | Количество | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Каргатского района | Завершение ликвидации свалки в с.Набережное |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 750,91 | 535,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Каргатского района | тыс. руб. | 750,91 | 535,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |
| Оборудование объекта размещения отходов г. Каргата весовым оборудованием и размещение оборудования и программного обеспечения для автоматизированной передачи данных во ФГИС УТКО |  | Количество | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Каргатского района; Администрация города Каргат |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Каргатского района | тыс. руб. | 0 | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 4 |  |  | тыс. руб. | 750,91 | 2 735,00 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |
| Задача 5. Охрана почв от подтопления, заболачивания, с целью сохранения природного ресурса района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий по понижению уровня поверхностных и грунтовых вод, путём создания и очистки дренажных устройств и систем каналов для отвода воды от сельхозугодий и населенных пунктов (очистка Кольцовского осушительного канала) |  | Количество | м3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Администрация района, МО района | Обеспечение защиты территории населенных пунктов и сельхозугодий Каргатского района Новосибирской области от негативного воздействия поверхностных и грунтовых вод, путём создания и очистки дренажных устройств и систем каналов для отвода воды |
|  |  | Сумма затрат | тыс. руб. | 133,39 | 250,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 5 |  |  | тыс. руб. | 133,39 | 250,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |  |  |
| Итого затрат на достижение цели 1 |  |  | тыс. руб. | 1349,35 | 3125,0 | 1222,0 | 1216,0 | 1215,0 | 1217,0 |  |  |
| Всего по программе |  |  | тыс. руб. | 1349,35 | 3125,0 | 1222,0 | 1216,0 | 1215,0 | 1217,0 |  |  |